phần 1

| STT | Đối tượng | Phân loại | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bác sĩ điều trị trực tiếp | Stakeholder | Trực tiếp sử dụng EHR, có nhu cầu xem và cập nhật thông tin bệnh án. |
| 2 | Máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle | Thực thể kỹ thuật – loại bỏ | Đây là phần cứng/hạ tầng kỹ thuật, không phải cá nhân, nhóm người hay tổ chức có quyền lợi đối với hệ thống. |
| 3 | Ban Giám đốc Bệnh viện RikkeiCare | Stakeholder | Có quyền ra quyết định, phê duyệt và chịu trách nhiệm về dự án. |
| 4 | Bệnh nhân và Thân nhân người bệnh | Stakeholder | Là đối tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp và có quyền lợi liên quan đến dữ liệu bệnh án. |
| 5 | Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế (Bộ Y tế) | Stakeholder | Là cơ quan/nhóm có quyền giám sát việc tuân thủ pháp luật và bảo mật dữ liệu y tế. |

phần 2

| Nhóm chiến lược | Tiêu chí | Stakeholder | Hành động tương tác chủ chốt |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý chặt chẽ (Manage Closely) | Quyền lực Cao - Quan tâm Cao | Ban Giám đốc Bệnh viện | Báo cáo tiến độ trực tiếp, tham gia mọi quyết định lớn |
| Giữ hài lòng (Keep Satisfied) | Quyền lực Cao - Quan tâm Thấp | Thanh tra Pháp chế & Bảo mật Y tế (Bộ Y tế) | Cung cấp báo cáo tuân thủ, bảo mật và đáp ứng yêu cầu pháp lý khi được kiểm tra |
| Giữ thông tin (Keep Informed) | Quyền lực Thấp - Quan tâm Cao | Bác sĩ điều trị trực tiếp | Thường xuyên lấy phản hồi về quy trình khám chữa bệnh và thông báo các thay đổi của hệ thống |
| Giám sát tối thiểu (Monitor) | Quyền lực Thấp - Quan tâm Thấp | Bệnh nhân và Thân nhân (nói chung, ở cấp độ quản trị dự án) | Thông báo định kỳ qua email/app, không cần họp riêng |